RADAR.

Plataforma de Inteligência Empresarial

DOCUMENTO DE REFERÊNCIA — ESTADO ATUAL DO PRODUTO

Decisões tomadas · Pendências abertas · Estrutura V0 · Roadmap V0→V3

Junho 2026 · CONFIDENCIAL

# 1. Decisões de Produto — Confirmadas e Fechadas

## 1.1 Cisão em Dois Projetos

- RADAR Consulta (este documento): CNPJ + CPF. Foco em verificação de terceiros.

- RADAR Financeiro (projeto separado): ESPELHO, balanço, benchmark, bolsa, tributário.

- Integração futura via API no V3 — os dois projetos conversam mas são produtos distintos.

## 1.2 Modelo Comercial

- CPF não existe no Free — nunca existiu. CPF é sempre pago, sem exceção.

- Free existe apenas para CNPJ: dados cadastrais básicos + indicação genérica de pendências (pontos coloridos sem detalhe de tipo ou quantidade).

- Avulso: crédito não expira. Pode comprar hoje e usar em 6 meses.

- Plano mensal: 3 consultas inclusas + adicional com desconto.

- Preço avulso propositalmente maior que o plano para forçar adoção de assinatura.

| Produto | Avulso | Plano mensal (3 consultas) | Adicional assinante |
| --- | --- | --- | --- |
| CNPJ Premium | R$ 59,90 | R$ 145,00/mês | R$ 49,90/consulta |
| CPF Comercial | R$ 21,00 | R$ 49,90/mês | R$ 18,90/consulta |
| CPF RH | R$ 49,90 | R$ 120,00/mês | R$ 35,00/consulta |

PENDÊNCIA: Preços a revisar após validação do V0 com usuários reais. Os valores acima são referência inicial — podem ser ajustados com base na disposição a pagar confirmada no campo.

## 1.3 Programa de Parceiros (substitui Plano Contador)

- Parceiro se cadastra gratuitamente e recebe link único de indicação.

- Parceiro cadastra CNPJ do cliente → cliente confirma por e-mail (janela 7 dias) → comissão ativada.

- Proteção anti-abuso: dupla confirmação obrigatória. Sem confirmação, vínculo expira automaticamente.

- Comissão progressiva: 1–10 clientes = 20% · 11–30 = 25% · 31–50 = 30% · 50+ = 35%.

- Pagamento automático todo dia 5 do mês seguinte via PIX ou TED.

## 1.4 Perfis de Consulta — Estrutura Final

### Perfis CPF — 5 perfis, todos pagos

| Perfil | Foco principal | Gradação |
| --- | --- | --- |
| Motorista | CNH, infrações, criminal de trânsito, registros públicos | Nível único |
| Agregado | Motorista + veículo próprio + RNTRC + laudo psico/tox + Empresa N1 automática no CNPJ | Nível único |
| Administrativo Financeiro | Crimes financeiros, CRC/CRA, dívida pessoal, judicial completo | 3 níveis |
| Gerência | Adm. Financeiro + diploma e-MEC + registro profissional | Nível único |
| Executivo | Due diligence completa: grafo, criminal estadual, phoenix, diploma, tudo | Nível único — sempre completo |

### Perfis Empresa — 3 níveis

| Nível | Para quem | Fontes | Custo operacional estimado |
| --- | --- | --- | --- |
| N1 — Básico | MEI, prestador PJ, fornecedor novo, cliente pequeno | APIs públicas gratuitas + parceiros fase 1 | ~R$ 2–4 |
| N2 — Intermediário | Fornecedor relevante, parceiro recorrente, cliente prazo longo | N1 + fiscal estadual/municipal + Serasa PJ + criminal sócios | ~R$ 8–15 |
| N3 — Completo | M&A, crédito alto valor, compliance avançado | N2 + grafos BigDataCorp + análise executiva sócios + laudo PDF | ~R$ 20–35 |

REGRA: Agregado dispara automaticamente consulta Empresa N1 no CNPJ do agregado. Os dois resultados aparecem juntos no mesmo laudo sem custo adicional para o usuário.

## 1.5 Arquitetura de APIs — Decisões Tomadas

### Fontes que permanecem gratuitas — baixo risco, REST estável

| Fonte | Dado | Estratégia |
| --- | --- | --- |
| Receita Federal | Cadastral, sócios, CNAE, regime, filiais | Manter — API REST estável há anos |
| PGFN | Dívida ativa federal, CND | Manter — REST oficial com SLA implícito |
| CGU / Transparência | CEIS, CNEP, CEPIM, servidores, Bolsa Família | Manter — bem documentada e estável |
| CNJ / DataJud | Processos judiciais CNPJ e CPF | Manter — REST oficial do CNJ |
| TST / CSJT | Ações trabalhistas | Manter — REST público estável |
| SEEU / CNJ | Pena em execução penal | Manter — REST oficial CNJ |
| CAGED / MTE | Admissões e demissões mensais | Manter — dados.gov.br estável |
| PNCP | Contratos públicos federais | Manter — portal oficial de licitações |
| ANTT / RNTRC | Habilitação transportador | Manter — REST público simples |
| e-MEC / MEC | Validação de diploma | Manter — REST público estável |
| TSE | Quitação eleitoral | Manter — REST público estável |
| IBAMA | Autos de infração ambiental | Manter — REST público |
| MDIC / Comex | Comércio exterior por CNPJ | Manter — REST público |
| INPI | Marcas e patentes | Manter — REST público |
| DETRAN (por UF) | CNH, pontuação, CRLV, recall | Manter — gratuito por UF |
| Conselhos profissionais | CRM, CREA, CRC, CRA, OAB, CFO | Manter — gratuito por conselho |

### Fontes substituídas por parceiro — risco alto de quebra

| Fonte gratuita (frágil) | Problema | Substituto parceiro | Custo |
| --- | --- | --- | --- |
| BNMP via RPA | RPA em portal CNJ — quebra com qualquer update | Netrin (API) | R$ 0,50–2/CPF |
| SINIC/PF via RPA | RPA em portal da PF — dado crítico não pode falhar | Netrin (API) | R$ 1–5/CPF |
| CENPROT via scraping | Scraping frágil, cobertura parcial | CENPROT oficial (SDK) | R$ 1,50–3/cons. |
| MPs estaduais via scraping | 15 portais diferentes — manutenção impossível | Judit | R$ 5–15/pacote |
| Criminal TJs via scraping | 27 TJs com layouts diferentes | Judit / Netrin | R$ 10–30/UF |
| SEFAZ estadual via SOAP | SOAP por UF, quebra frequente | TecnoSpeed | R$ 0,50–2/cons. |
| Prefeituras via scraping | Cada prefeitura com portal diferente | TecnoSpeed / Assertiva | R$ 1–3/cons. |

## 1.6 White Label — Decisão Confirmada

- Laudo sai com marca RADAR — logo, cores, URL, e-mail de entrega.

- Nenhuma menção a Netrin, Judit, Serasa, BigDataCorp no que o cliente vê.

- PDF exportável tem header RADAR — não dos parceiros.

- Parceiros aparecem apenas nos termos de uso e contratos internos — nunca na interface do cliente.

- Modelo jurídico: parceiros contratados como fornecedores de infraestrutura de dados.

PENDÊNCIA: Verificar cláusula de white label nos contratos Serasa especificamente — pode haver restrição dependendo do produto contratado. Netrin e CENPROT geralmente não têm restrição.

## 1.7 Nomenclatura de Versões — Definitiva

| Versão | Nome | O que é | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| V0 | Validação | Fontes públicas gratuitas e estáveis. Dois módulos: CPF e CNPJ. Sem parceiro pago, sem RPA. Para testar o produto com custo zero. | Construir agora — próximo chat |
| V1 | Estável | V0 + parceiros pagos com API estável: Netrin, Judit, CENPROT SDK, TecnoSpeed. Elimina RPAs frágeis. Cobertura criminal completa. | Após validação V0 |
| V2 | Completo | V1 + grafos BigDataCorp + criminal estadual completo + Serasa PJ + análise executiva de sócios. | Após primeiros pagantes |
| V3 | Infraestrutura | V2 + consentimento gov.br OAuth2: CAGED por CPF, INSS histórico, Open Finance via TecnoSpeed. | 18–36 meses |

# 2. Pendências Abertas — Decisões Necessárias Antes do V1

## 2.1 Mapeamento de Parceiros — Prioritário

Antes de finalizar os perfis e preços do V1, é necessário levantar com cada parceiro o catálogo exato de produtos entregues em uma única chamada de API. A arquitetura de chamadas (quantas por perfil, quem é primário, quem é fallback) depende disso.

| Parceiro | Perguntas a fazer | Urgência |
| --- | --- | --- |
| Netrin | O que vem num pacote CPF? Mandado + antecedente + criminal estadual juntos ou separados? Modelo de cobrança: por CPF ou por produto? | Alta |
| Judit | Cobre CNPJ além de CPF? Criminal estadual inclui TJ + MP numa chamada? Preço por pacote ou por produto? | Alta |
| TecnoSpeed | Dívida estadual: quantas UFs numa chamada? Cobertura nacional ou por UF contratada? | Alta |
| CENPROT | Retorno é nacional ou por cartório? Preço por CNPJ ou por cartório pesquisado? | Alta |
| BigDataCorp | Grafo vem completo numa chamada ou é paginado? O que está incluído no pacote base? | Média |

## 2.2 Arquitetura de Chamadas por Perfil

Após mapear os parceiros, redesenhar cada perfil como sequência de chamadas — não como lista de verificações. O objetivo é:

- Uma chamada por parceiro por CPF/CNPJ — não múltiplas chamadas para o mesmo dado.

- Fonte primária definida para cada bloco de dado.

- Fallback gratuito mapeado caso a fonte primária falhe.

- Sem sobreposição: se o parceiro já entrega o dado, a fonte gratuita não é chamada.

## 2.3 Login, Cobrança e Método de Pagamento

PENDÊNCIA: Michel considerou que faz sentido deixar para o V1 a definição de método de login (OAuth Google, e-mail/senha, gov.br) e cobrança (cartão, PIX, boleto, integração gateway). O V0 pode rodar sem sistema de cobrança — apenas para validar o produto com usuários selecionados.

| Item | Opções disponíveis | Decisão |
| --- | --- | --- |
| Login | E-mail + senha / Google OAuth / gov.br OAuth | Pendente — definir antes do V1 |
| Gateway de pagamento | Stripe / Pagar.me / Asaas / Iugu | Pendente — definir antes do V1 |
| Métodos de pagamento | Cartão / PIX / Boleto | Pendente — definir antes do V1 |
| Crédito avulso | Comprar crédito sem assinatura — crédito não expira | Confirmado — implementar V1 |
| Assinatura recorrente | Plano mensal com cobrança automática | Confirmado — implementar V1 |

## 2.4 Revisão de Preços

Preços atuais são referência inicial. Revisão necessária após validação V0 com base em:

- Disposição a pagar confirmada com usuários reais — quanto eles pagaram ou pagariam.

- Custo operacional real após mapeamento de parceiros — quanto custa cada consulta de fato.

- Posicionamento vs. concorrência — Serasa Você Consulta cobra R$35 por dados básicos.

- Margem mínima alvo: 80% sobre custo operacional por consulta.

# 3. V0 — Estrutura para Construção

O V0 é o produto funcional usando apenas fontes públicas gratuitas e estáveis. Objetivo: validar se o produto resolve a dor, se a linguagem está certa, se o cliente paga. Sem parceiro pago, sem contrato, sem RPA frágil. Custo operacional próximo de zero.

## 3.1 Dois Módulos Separados

| Módulo | Perfis/Níveis incluídos | O que faz |
| --- | --- | --- |
| V0 CPF | Motorista · Agregado · Adm. Financeiro · Gerência · Executivo | Verifica pessoa física usando fontes públicas gratuitas. Sem BNMP, sem criminal estadual, sem Serasa — esses entram no V1 com Netrin e Judit. |
| V0 CNPJ | Empresa N1 · N2 · N3 | Verifica empresa usando fontes públicas gratuitas. Sem protestos CENPROT, sem dívida estadual, sem score Serasa — esses entram no V1. |

## 3.2 Fontes do V0 — Apenas Gratuitas e Estáveis

| Fonte | Módulo | Dado |
| --- | --- | --- |
| Receita Federal | CPF + CNPJ | Cadastral, sócios, CNAE, regime, empresas vinculadas ao CPF |
| PGFN | CPF + CNPJ | Dívida ativa federal, CND |
| CGU / Transparência | CPF + CNPJ | CEIS, CNEP, CEPIM, MTE, PEP, servidor, Bolsa Família/BPC |
| CNJ / DataJud | CPF + CNPJ | Processos judiciais ativos, penhoras Sisbajud |
| TST / CSJT | CPF + CNPJ | Ações trabalhistas como réu e reclamante |
| SEEU / CNJ | CPF + CNPJ | Pena em execução penal |
| CAGED / MTE | CNPJ | Evolução do quadro de funcionários |
| PNCP | CNPJ | Contratos públicos ativos |
| ANTT / RNTRC | CPF (Agregado) + CNPJ | Habilitação transportador |
| e-MEC / MEC | CPF (Gerência/Executivo) | Validação de diploma |
| TSE | CPF | Quitação eleitoral |
| IBAMA | CNPJ | Autos de infração ambiental |
| MDIC / Comex | CNPJ | Comércio exterior — consistência com CNAE |
| INPI | CNPJ | Marcas e patentes |
| DETRAN (por UF) | CPF (Motorista/Agregado) | CNH, pontuação, infrações, laudo psico/tox |
| Conselhos (CRM/CREA/CRC/CRA…) | CPF (Gerência/Executivo) | Registro profissional ativo, situação disciplinar |
| Motor phoenix básico (interno) | CNPJ | Cruza CPF do sócio com CNPJs anteriores — detecta padrão |
| Motor laranja heurístico (interno) | CNPJ | Cruza capital × faturamento × CNAE × endereço × tempo |
| Web search + LLM | CNPJ | Reclame Aqui, Google Reviews, menções negativas |

## 3.3 O que falta no V0 vs. Produto Final

| O que falta | Por que falta | Quando entra |
| --- | --- | --- |
| Mandado de prisão ativo — BNMP | RPA frágil — entra quando Netrin contratado | V1 |
| Antecedentes criminais — SINIC/PF | RPA frágil — entra quando Netrin contratado | V1 |
| Criminal estadual TJs | Pago — Judit/Netrin | V1 |
| Inquéritos MP estaduais | Scraping frágil — entra com Judit | V1 |
| Protestos cartório — CENPROT | Pago — SDK oficial | V1 |
| Dívida estadual — SEFAZ | SOAP instável — TecnoSpeed | V1 |
| Dívida municipal — prefeituras | Scraping instável — TecnoSpeed | V1 |
| Score Serasa PJ e PF | Pago — Serasa | V2 |
| Grafo societário BigDataCorp | Pago — BigDataCorp | V2 |
| DOU + LLM operações policiais | Complexidade — entra após V0 validado | V1 |
| CAGED por CPF do sócio | Requer consentimento gov.br OAuth2 | V3 |
| Open Finance | Requer consentimento + certificação Bacen | V3 |

O V0 já é um produto com valor real — muito acima do que qualquer pessoa consegue verificar manualmente. As lacunas são reais mas não impedem a validação com usuários.

## 3.4 Dado Comentado — Princípio Inegociável

Todo campo do V0 deve ter as 4 camadas. Não existe dado nu no RADAR:

- 1. O que é — contexto em linguagem simples

- 2. O que significa para ele — impacto no dia a dia

- 3. Por que é bom ou ruim — interpretação direta

- 4. O que ele pode fazer — ação possível

Desvios mais comuns pré-carregados por tipo de campo. Quando não há ocorrência: check verde com data de verificação — nunca silêncio. Quando há ocorrência: alerta com dado comentado e ação sugerida.

## 3.5 Tags de Versão — Visual

| Tag | Cor | Significado |
| --- | --- | --- |
| V1 | Verde — rgba(34,197,94,.1) | Fonte pública gratuita — disponível no V0 |
| V2 | Azul — rgba(59,130,246,.1) | Parceiro pago com API estável — disponível no V1 |
| V3 | Roxo — rgba(168,85,247,.1) | Requer consentimento gov.br OAuth2 — disponível no V3 |

# 4. Roadmap Consolidado

| Fase | Período | Posicionamento | O que constrói |
| --- | --- | --- | --- |
| V0 | Agora | Validação | Produto funcional com fontes gratuitas. 2 módulos: CPF e CNPJ. Sem parceiro pago. Testar com usuários selecionados. Validar dor, linguagem e disposição a pagar. |
| V1 | Após V0 validado | 'O Serasa que explica o que significa' | V0 + Netrin (BNMP + criminal) + Judit (MPs + TJs) + CENPROT SDK + TecnoSpeed (SEFAZ/municípios) + login + cobrança + programa de parceiros ativo. |
| V2 | Após primeiros pagantes | 'Inteligência de contraparte para quem vende a prazo' | V1 + Serasa PJ + BigDataCorp grafos + criminal estadual completo + análise executiva de sócios + white label para parceiros. |
| V3 | 18–36 meses | 'Infraestrutura de dados empresariais do Brasil' | V2 + gov.br OAuth2 (CAGED por CPF, INSS) + Open Finance via TecnoSpeed + motor preditivo próprio + API enterprise + rede de inteligência coletiva B2B. |

## 4.1 Plano 30–60–90 Dias

| Período | Foco | Entregável |
| --- | --- | --- |
| Dias 1–30 | Construir V0 CPF e V0 CNPJ | Protótipos funcionais com fontes gratuitas. Testar com 5–10 usuários selecionados. Validar linguagem e ação de dado comentado. |
| Dias 31–60 | Validação com usuários reais | 20 conversas com potenciais clientes. Dores priorizadas, disposição a pagar confirmada, feedback de linguagem incorporado. |
| Dias 61–90 | Primeiros pagantes | 100 consultas, 10 pagantes, unit economics validado. Decidir preços finais. Iniciar negociação com Netrin e Judit para V1. |
| Dias 91–120 | V1 — parceiros integrados | Netrin + Judit + CENPROT. Login + cobrança. Programa de parceiros ativo. 3 parceiros cadastrados. |
| Dias 121–180 | Escala | Iniciar Serasa PJ. Expert beta. Revisão de preços baseada em dados reais. |

## 4.2 KPIs de Validação

| Fase | KPI | O que valida |
| --- | --- | --- |
| V0 (0–3 meses) | 10 usuários testando · feedback positivo de linguagem | Produto é compreensível e resolve a dor sem parceiro pago |
| V1 (3–6 meses) | 100 pagantes em 90 dias · NPS > 50 | Produto com cobertura completa justifica o preço |
| V2 (6–18 meses) | 3 parceiros com 5+ clientes cada · custo/consulta < R$0,80 | Canal de parceiros funciona · unit economics positivo |
| V3 (18–36 meses) | Retenção mensal > 60% | Monitoramento contínuo gera stickiness real |

# 5. Arquitetura Técnica — Princípios

## 5.1 Três Camadas Imutáveis

- Contrato externo — interface pública que não muda independente das fontes internas.

- Orchestrator — decide quais adapters acionar por tipo de consulta, perfil e versão.

- Adapters — um por fonte, interface única: query(doc, params) → AdapterResult. Plug-and-play.

## 5.2 Lógica de Chamada — Anti-Redundância

- Uma chamada por parceiro por CPF/CNPJ — nunca chamar dois parceiros para o mesmo dado.

- Fonte primária: parceiro pago com API estável quando disponível.

- Fallback: fonte gratuita se a primária falhar — nunca silêncio para o usuário.

- Complementar: fonte gratuita para dado que o parceiro não cobre.

- Motor interno: cruzamento de dados já obtidos — custo zero, sem chamada adicional.

## 5.3 Cache por Fonte (TTL)

| Fonte | TTL | Justificativa |
| --- | --- | --- |
| Receita Federal (cadastral) | 48h | Dado muda raramente |
| PGFN / CND | 24h | Pode mudar com parcelamento |
| BNMP — mandados | 12h | Mandado pode ser revogado a qualquer momento |
| SINIC/PF — antecedentes | 89 dias | Certidão tem validade de 90 dias |
| CNJ / DataJud | 24h | Processos não mudam intraday |
| TST trabalhista | 24h | Fila assíncrona |
| CAGED | 7 dias | Publicação mensal |
| CENPROT — protestos | 6h | Novo protesto pode aparecer a qualquer momento |
| Score Serasa PJ | 6–12h | Custo por consulta — equilibrar frescor vs. custo |
| Análise LLM narrativa | 6h | Invalidar se novo fato relevante chegar |

## 5.4 LGPD — Log de Auditoria

CPF e CNPJ NUNCA em texto puro em logs — sempre hash SHA-256. Audit log obrigatório: tenant_id · user_id · doc_hash · fontes_acessadas[] · finalidade · ip_origem · timestamp. Para CPF RH: consentimento do candidato obrigatório antes da consulta — termo digital + log com data, IP e hash do documento autorizado. Retenção: 5 anos (LGPD Art. 16).

## 5.5 Monitoramento de APIs

- Health check a cada 15 minutos com CNPJ de referência em todas as fontes.

- Detecção de mudança de schema — alerta imediato se campo esperado desaparecer.

- Estado ⏸ visível ao usuário quando fonte falha — mostra data da última leitura. Nunca silêncio.

- Alertas por nível: DOWN = imediato · DEGRADED = 30min · SLOW = log.

- Log histórico de incidentes por fonte — base para decisão de substituir por parceiro.

# 6. Próximos Passos — Em Ordem de Prioridade

| Prioridade | Ação | Responsável | Quando |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Construir V0 CPF e V0 CNPJ — novo chat Claude | Dev + Michel | Agora |
| 2 | Testar V0 com 5–10 usuários selecionados | Michel | Semana 1–2 |
| 3 | Levantar catálogo de API dos parceiros: Netrin, Judit, TecnoSpeed, CENPROT, BigDataCorp | Michel | Semana 1–2 |
| 4 | Com base no catálogo: redesenhar perfis por chamada real — eliminar redundância | Claude + Michel | Semana 2–3 |
| 5 | Validar preços com usuários reais — ajustar se necessário | Michel | Semana 2–4 |
| 6 | Definir método de login e gateway de pagamento | Michel | Antes do V1 |
| 7 | Verificar cláusula white label no contrato Serasa | Michel | Antes do V1 |
| 8 | Iniciar negociação com Netrin — primeiro parceiro prioritário (BNMP) | Michel | Após validação V0 |

Documento de referência — RADAR Consulta CNPJ/CPF · Junho 2026 · Confidencial